舒城骏诚运动用品有限公司

年产50万支羽网球拍生产项目

竣工环境保护验收报告

舒城骏诚运动用品有限公司

2023年4月

建设单位法人代表：         （签字）

项目负责人：

填  表  人：

建设单位：舒城骏诚运动用品有限公司

电话：13905645230

传真：/

地址：安徽省六安市舒城县干汊河镇南聚工业园A区4号楼

表一

| 项目名称 |  |  | 舒城骏诚运动用品有限公司年产50万支羽网球拍生产项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单 位名称 |  |  | 舒城骏诚运动用品有限公司 |  |  |  |
| 项目性质 |  |  | ●新建 改扩建 技改 迁建 |  |  |  |
| 建设地点 |  |  | 安徽省六安市舒城县干汊河镇南聚工业园A区4号楼 |  |  |  |
| 产品名称 |  |  | 羽毛球拍、网球拍 |  |  |  |
| 设计生 产能力 |  |  | 羽毛球拍40万支/年、网球拍10万支/年 |  |  |  |
| 现阶段实际生产 能力 |  |  | 羽毛球拍40万支/年、网球拍10万支/年 |  |  |  |
| 建设项目环评时间 |  |  | 2022年6月 | 开工建设时间 | 2022年11月 |  |
| 调试时间 |  |  | 2023年1月-3月 | 验收现场监测时间 | 2023年3月16日-17日 |  |
| 环评报告表审批部门 |  |  | 六安市舒城县生态环境分局 | 环评报告表 编制单位 | 安徽锦环环境科技有限公司 |  |
| 环保设施设计单位 |  |  | / | 环保设施施工单位 | / |  |
| 投资总概算 |  |  | 1000万元 | 环保投资总概算 | 22 | 2.2% |
| 实际总概算 |  |  | 1000万元 | 环保投资 | 30 | 3.0% |
| 验收监 测依据 | 1、环境保护国家相关法律法规 （1）《中华人民共和国环境保护法》； （2）《中华人民共和国水污染防治法》； （3）《中华人民共和国大气污染防治法》； （4）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》； （5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》。 2、验收相关文件、条例、通知等 （1） 国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》； （2） 环境保护部文件国环规环评[2017]4号《关于发布建设项目竣工环境保护验收暂行办法》； （3）《建设项目竣工环境保护验收技术部指南 污染影响类》（生态环境部）。 3、开展验收工作相关文件 （1）安徽锦环环境科技有限公司编制的《舒城骏诚运动用品有限公司年产50万支羽网球拍生产项目环境影响报告表》； （2）六安市舒城县生态环境分局 “关于舒城骏诚运动用品有限公司年产50万支羽网球拍生产项目环境影响报告表的批复”（舒环评[2022]70号）； （3）验收检测报告、废气和噪声。 |  |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 1、环境质量标准 （1）大气质量标准 评价区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准及2018年修改单标准限值，TVOC参照执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中空气质量浓度参考限值。 表1.1 环境空气质量标准 单位：μg/m3 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 标准来源. SO2; 年平均; 60; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018修改单中二级标准. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. O3; 日最大8小时平均; 160. 1小时平均; 200. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. CO; 24小时平均; 4.00mg/m3. 1小时平均; 10.00mg/m3. PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. TVOC; 8小时平均; 600; 《环境影响评价技术导则》（HJ2.2-2018）附录D. GB3095-2012标准2018年修改单内容：标准中的二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、臭氧、氮氧化物等气态污染物浓度为参比状态下的浓度。颗粒物（粒径小于等于10μm）、颗粒物（粒径小于等于2.5μm）、总悬浮颗粒物及其组分铅、苯并[α]芘等浓度为监测时大气温度和压力下的浓度。. - 地表水环境质量标准 朱槽沟水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准，其标准限值见下表。 表1.2 地表水环境质量标准 单位：mg/L，pH无量纲 指标名称; pH; COD; BOD5; 氨氮; TP; 总氮; 石油类. Ⅳ类标准限值; 6～9; ≤30; ≤6; ≤1.5; ≤0.3; ≤1.5; ≤0.5. - 声环境质量标准 项目所在区域属声环境功能3类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准，敏感点处执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准，其标准限值见表3.6。 表1.3 环境噪声限值 单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. （GB3096-2008）中2类区标准; 60; 50. （GB3096-2008）中3类区标准; 65; 55. - 污染物排放标准 - （1）废气排放标准 颗粒物、VOCs（以NMHC表征）排放参照执行上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（上海DB31/933-2015）表1中有组织限值浓度要求及表3中无组织浓度监控限值要求。厂区内VOCs无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中相关规定。 表1.4 大气污染物综合排放标准 污染物项目; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 厂界大气污染物监控点浓度限值（mg/m3）. 非甲烷总烃①; 70; 3.0②; 4.0. 颗粒物; 30; 1.5; 0.5. 注：①根据标准3.4章节关于挥发性有机物定义中b），以非甲烷总烃（NMHC）作为排气筒、厂界大气污染物监控、厂区内大气污染物监控点以及污染物控制设施去除效率的挥发性有机物的综合性控制指标。 ②NMHC污染物控制设施总去除率≥90%时，等同于满足最高允许排放速率限值要求。. 表1.5 挥发性有机物无组织排放控制标准 污染物项目; 排放限值（mg/m3）; 特别排放限值（mg/m3）; 限值含义; 无组织排放监控位置. NMHC; 10; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 30; 20; 监控点处任意一次浓度值. 注：（1）根据标准11.1条款，企业边界及周边VOCs监控要求执行GB16297或相关行业排放标准的规定，根据11.2条款，对厂区内VOCs无组织排放状况进行监控执行本表相关限值。 （2）根据标准附录A.2，对厂区内VOCs无组织排放进行监控时，在厂房门窗或通风口、其他开口（孔）等排放口外1m，距离地面1.5m以上位置处进行监测。若厂房不完整（如有顶无围墙），则在操作工位下风向1m，距离地面1.5m以上位置进行监测。 （3）根据《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53号），项目所在区域属重点区域中长三角地区（安徽省），结合标准4.2章节，项目从严执行特别排放限值。. （2）废水排放标准 废水主要是生活污水，生活污水依托园区内化粪池处理后经污水管网进入舒城县干汊河镇青三污水处理厂。外排废水执行舒城县干汊河镇青三污水处理厂接管标准。 表1.6 污水综合排放标准 单位：mg/L pH无量纲 执行标准; COD; BOD5; SS; NH3-N; TP. 舒城县干汊河镇青三污水处理厂接管限值; 1000; 600; 400; 45; 8. （3）噪声排放标准 运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，周围敏感点噪声执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中2类标准。其标准限值见表。 表1.7 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 声环境功能区类别; 昼间; 夜间. （GB12348-2008）中3类区标准; 65; 55. （GB12348-2008）中2类区标准; 60; 50. （4）固体废物污染控制标准 一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的有关规定执行，危险废物的按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中的有关规定执行。 - 总量控制指标 结合项目环评报告表及其批复文件，确定项目主要污染总量控制指标为：烟（粉）尘：0.0565t/a；VOCs：0.1851t/a。 |

表二

一、项目背景 舒城骏诚运动用品有限公司投资1000万元位于舒城县干汉河镇羽毛工业集中区南聚工业园投资建设年产50万支羽网球拍生产项目，项目租赁南聚工业园A区4号厂房3F作为生产办公场所，租赁面积为2597.95m2，其中1F为办公区、包装区、原料堆放区；2F为组装区（包括涂胶区）拉线，成品包装；3F为喷漆区、打钉机等生产设备加工羽网球拍，建成后可年产50万支羽网球拍（其中羽毛球拍40万支、网球拍10万支）。该项目于2022年10月19日经六安市舒城县生态环境局审批（舒环评[2022]70号）。2022年5月27日进行填报排污登记，并取得登记回执。 表2.1 项目满足验收条件情况一览表 关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国环规环评〔2017〕4号）中不得提出验收合格意见的情形; 本项目实际相关情形; 合格 情况. （1）未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的; 已办理环评手续并取得六安市舒城县生态环境局“关于舒城骏诚运动用品有限公司年产50万支羽网球拍生产项目环境影响报告表的批复”（舒环评[2022]70号），相关环保设施做到了与主体工程同时投产或使用; 合格. （2）污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的; 污染排放满足相关标准和总量控制指标要求; 合格. （3）环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或者环境影响报告书（表）未经批准的; 根据《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函〔2020〕688号），项目不涉及重大变动; 合格. （4）建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的; 不涉及; 合格. （5）纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的; 根据《固定污染源排污许可分类名录》（2019年版），项目属于登记管理类，2022年5月27日进行填报排污登记，并取得登记回执（许可证见附件）; 合格. （6）分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的; 项目分期建设，相关环保设施已建设完成; 合格. （7））建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的; 不涉及; 合格. （8）验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的; 验收报告基础资料、监测数据真实，无重大缺项、遗漏，结论明确; 合格. （9）其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验 收的; 不涉及; 合格. 二、项目建设基本情况 （1）建设单位 舒城骏诚运动用品有限公司 （2）项目名称 年产50万支羽网球拍生产项目 （3）投资总额 环评申报总投资1000万元，环保投资22万元； 实际建设总投资1000万元，环保投资30万元。 （4）建设地点 安徽省六安市舒城县干汊河镇南聚工业园A区4号楼，项目所在地中心坐标为116度52分11.283秒，31度24分30.064秒。 - 三、工程建设内容 （1）环评申报内容 舒城骏诚运动用品有限公司投资1000万元位于舒城县干汉河镇羽毛工业集中区南聚工业园投资建设年产50万支羽网球拍生产项目，项目租赁南聚工业园A区4号厂房3F作为生产办公场所，租赁面积为2597.95m2，其中1F为办公区、包装区、原料堆放区；2F为组装区（包括涂胶区）拉线，成品包装；3F为喷漆区、打钉机等生产设备加工羽网球拍，建成后可年产50万支羽网球拍（其中羽毛球拍40万支、网球拍10万支）。 建成后定员40人，单班制生产，工作8小时，年工作300天。 （2）实际建设情况 1F为办公区、包装区、原料堆放区及成品区；2F为组装区，以外购头杆、中杆、三通等成品组件，经人工涂胶拼装生产球拍半成品；拉线区，经拉线机将尼龙线穿进球拍框内组成完整的球拍框；3F为涂装区，涂装区涂装区主要由油性漆涂装和水性漆涂装组成，主要布设喷漆房1座（水性漆喷漆、油漆喷漆共用一座喷漆房，喷漆房内共设置6个喷枪工位）以及烘干房。 实际定员40人，单班制生产，每班工作8小时，年工作日 300天。 环评申报工程内容与实际建设工程对照见下表2.1。 表2.2 环评工程内容与实际工程内容对照表 工程名称; 单项工程名称; 环评申报工程内容及规模; 现阶段建设工程内容及规模. 主体工程; 球拍杆装配区; 位于租赁厂房2F，占建筑面积300m2，以外购头杆、中杆、三通等成品组件，经人工涂胶拼装生产球拍半成品; 与环评一致. 涂装加工区; 位于租赁厂房3F，占建筑面积300m2，涂装区主要由油性漆涂装和水性漆涂装组成，主要布设喷漆房1座（水性漆喷漆、油性漆喷漆共用一座喷漆房，喷漆房内共设置6个喷枪工位），油性漆年涂装面积10500m2、水性漆年涂装面积42000m2。设置独立的烘干房一座，面积约45m2; 实际设置3个喷漆工位 ，其余与环评一致. 拉线组装区; 位于租赁厂房2F，占建筑面积400m2，经拉线机将尼龙线穿进球拍框内组成完整的球拍框; 与环评一致. 辅助工程; 办公区; 位于厂房内1F东北侧，用于厂内人员的日常办公，占租赁面积150m2; 与环评一致. 辅助用房; 主要由共用设备区、公区分摊、公厕等组成，占租赁厂房面积847.95m2; 与环评一致. 储运工程; 原料区; 位于厂房内1F东南侧，用于存放原辅材料，租赁面积300m2; 与环评一致. 成品区; 位于厂房内1F西南侧，用于存放包装后的产品，租赁面积300m2; 与环评一致. 公用工程; 供电; 市政电网供应; 与环评一致. 给水; 由市政供水管网供应; 与环评一致. 排水; 排水实行雨污分流制，雨水排至市政雨水管网；生产废水经一体化处理设施处理后，回用于水帘柜用水，漆渣和无法回用的废水作为危废处理；生活污水经化粪池预处理后纳入舒城县干汊河镇青三污水处理厂处理; 与环评一致. 环保工程; 废水治理; 排水实行雨污分流制，雨水排至市政雨水管网; 与环评一致. 水帘废水经一体化污水处理设备处理后回用于水帘柜，处理频次为10天/次；一体化污水处理设备的处理工艺为：絮凝沉淀；处理规模为10t/d，使用药剂为PAC、PAM. 生活污水依托园区化粪池预处理后排入市政污水管网进舒城县干汊河镇青三污水处理厂处理. 废气 治理; 喷涂生产线设置专用封闭涂装车间、封闭的涂胶工段，并配套负压集气系统，其中涂装房设置水帘+干式过滤棉对漆雾颗粒进行吸收和干燥后引出；与烘干工段、涂胶工段收集的有机废气一并引入1套二级活性炭吸附装置中处理，经处理后通过1根15m高排气筒（DA001）排放; 与环评一致. 噪声 治理; 选取优良、低噪生产设备；合理布局；采用厂房隔声、设备消声、减振等措施; 与环评一致. 固废 治理; 一般工业固体废物：建设1处一般工业固体废物暂存间，位于1F厂房东南侧，建筑面积20m2，废零配件、不合格品、废包装材料等经一般工业固体废物暂存间临时贮存后定期资源外售; 与环评一致. 危险废物：已建设1处危险废物暂存间（位于2号厂房南侧，建筑面积10m2），废活性炭、漆渣、废过滤棉、废漆桶、废胶水盒等危废经危废暂存间暂存后定期交由有危废处理资质的单位处置; 与环评一致. 生活垃圾：集中收集后，交由环卫部门统一清运; 与环评一致. 四、产品方案 表2.3 产品方案一览表 序号; 产品名称; 环评规划生产能力（万支/年）; 实际生产能力（万支/年）. 1; 羽毛球拍; 40; 40. 2; 网球拍; 10; 10. 五、原辅料消耗情况 表2.4 原辅材料消耗情况一览表 序号; 类别; 名称; 环评申报年耗量（万套）; 实际年耗量（万套）. 1; 原材料; 球柄; 51; 51. 2; 球杆; 41; 41. 3; 球头; 51; 51. 4; 前套; 51; 51. 5; 底托; 51; 51. 6; 尼龙线; 51; 51. 7; 木柄; 51; 51. 8; 水标（标签）; 51; 51. 9; 拍套; 51; 51. 10; 柄皮; 51; 51. 11; 护线套; 51; 51. 12; 吊卡; 51; 51. 1; 涂料; 水性漆; 3.63t/a; 3.63t/a. 2; 油性漆; 0.63t/a; 0.63t/a. 3; 稀释剂; 0.09t/a; 0.09t/a. 4; 球拍专用A胶水; 0.26t/a; 0.26t/a. 5; 球拍专用B胶水; 0.26t/a; 0.26t/a. 6; 絮凝剂; 0.12t/a; 0.12t/a. 1; 能源; 水; 265t/a; 265t/a. 2; 电; 12万kW·h; 12万kW·h. 六、生产设备 表2.5 设备一览表 序号; 设备名称; 规划数量（台）; 实际数量（台）. 1; 球柄定型机; 3; 3. 2; 拉线机; 6; 6. 3; 打钉机; 5; 7. 4; 空压机; 1; 1. 5; 喷漆枪头; 12; 12. 七、水平衡一览表 项目用水包括生产用水和生活用水，生产用水为水帘柜喷漆用水。 （1）水帘柜喷漆用水 项目实际设置3个水帘柜，水帘柜内水量总计为3.5t，水帘用水循环使用，循环使用过程中会产生一定量的损耗，损耗量约0.06t/d，使用过程中每天添加新鲜水，添加量为0.06t/d、18t/a。水帘废水每天经泵抽送至一体化处理设备处理后回用于水帘柜循环使用。漆渣定期收集作为危险废物处置。当水帘用水处理后无法正常循环使用时，水帘废水全部作为危废处理，水帘废水每季度全部更换一次，则水帘更换用水量为0.05t/d。 （2）生活用水 项目年生产300天，劳动定员40人。用水量约2.0t/d，年用水量600t/a；生活污水量为1.6t/d，480t/a。 新鲜水 0.11 水帘柜用水 0.4 1.6 2.0 化粪池 1.6 生活用水 接入市政污水管网纳入舒城县干汊河镇青三污水处理厂 0.06 0.05 作危废处理 一体化处理设备 循环量3.5 图2-1项目实际用水平衡图（t/d） - 主要工艺流程及产污环节 图2.2 工艺流程及产物节点图 工艺流程说明 ①装配：经采购来的完好的球拍零配件（球柄、球杆、球头等）由人工进行装配成球拍半成品，装配过程中需涂AB胶水对零配件结合处进行加固，此工序产生的污染源为噪声（N）、挥发性有机物（G1）、废胶水盒（S1）。 ②喷涂：装配后的球拍需要用水性漆或油性漆在表面进行喷漆，水性漆中不含苯、二甲苯等有毒物质，表面喷漆后，产生的漆雾颗粒用水帘+过滤棉进行处理，水帘废水每10天经泵抽送至一体化处理设备（处理工艺：絮凝沉淀，处理规模：10t/d）内，投加絮凝剂过滤出水帘废水中的漆渣后，上清液再泵回水帘柜内循环使用；废气经喷淋洗涤+干式过滤棉+二级活性炭处理后通过排气筒外排：废水中的漆渣定期打捞，委托有资质的单位处理。该工序产生的污染源为噪声（N）、挥发性有机物（G1）、漆雾颗粒（G2）、废水性漆桶（S2）、废油性漆桶（S3）、漆渣（S4）、水帘废水（W）。 ③烘干：经喷涂后的球拍在烘干室内进行烘干，烘干采用电加热，此工序产生的污染源为噪声（N）、挥发性有机物（G1）。 ④球拍框拉线：烘干后的球拍框，经拉线机将尼龙线穿进球拍框内组成完整的球拍框，此工序产生的污染源为噪声（N）、废尼龙线（S5）。 ⑤贴标、包装：拉线完成后在单个球拍上贴上水标（采购成品的标签），然后按照2根球拍、1个底托、1个柄皮、2个球拍护套、2个护线套、1个吊卡的规格包装成1副羽网球拍。此工序产生的污染源为噪声（N）、废包装材料（S6）、不合格品（S7）。 九、项目变动情况 根据《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函〔2020〕688号），对项目是否涉及重大变动判定如下： 表2.6 项目变动情况分析表 《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函〔2020〕688号）中属于重大变动的规定内容; 本项目实际情况; 是否属于重大变动. 一、性质; 1、建设项目开发、使用功能发生变化的; 未发生变化; 不属于. 二、规模; 2、生产、处置或储存能力增大30%及以上的; 生产、处置或储存能力较环评未增大; 不属于. 3、生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的; 生产、处置或储存能力较环评未增大，且项目不涉及第一类污染物排放; 不属于. 4、位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的; 生产、处置或储存能力未增加; 不属于. 三、地点; 5、重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的; 选址不变; 不属于. 四、生产工艺; 6、新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的; 不涉及生产工艺及其主要原辅料、燃料的变化; 不属于. 7、物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的; 物料运输、装卸、贮存方式不变; 不属于. 五、环境保护措施; 8、废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的; 不涉及所列情形; 不属于. 9、新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的; 不涉及所列情形; 不属于. 10、新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的; 不涉及所列情形; 不属于. 11、噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的; 未发生变化; 不属于. 12、固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的; 固体废物利用处置方式未发生变化，均委外处置; 不属于. 13、事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的; 未发生变化; 不属于. 经实际勘查以及与环评内容对比，建设项目现阶段项目地点、性质、规模及生产工艺与环评中一致。根据《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第682条），项目不属于重大变动。

表三

主要污染源、污染物处理和排放 1、废水污染物 污水主要为生活污水。 ①生活污水 项目实行雨污分流排水体制，雨水经厂区雨水管网排至周边市政雨水管网；生活污水依托园区的化粪池预处理后接入市政污水管网纳入舒城县干汊河镇青三污水处理厂处理。 2、废气污染物 本项目产生的废气主要是涂胶过程中产生的有机废气，调漆、喷漆及烘干工段产生的有机废气、漆雾颗粒。 ①涂胶过程中产生的有机废气 项目组装过程中对零配件涂胶粘连进行加固，涂胶使用的是AB胶水，产生有机废气，运营过程中对涂胶工段封闭，配套负压集气系统，然后通过二级活性炭吸附处理后通过一根15m高排气筒排放（DA001）。未经收集的有机废气及漆雾颗粒无组织排放。 ②调漆、喷漆、烘干工段产生的废气 项目涂装作业由喷漆房、烘干房组成，喷漆房兼用于调漆作业。喷漆房配套水帘柜+过滤棉层对喷漆作业漆雾颗粒进行吸收，喷漆房、烘干房均密闭作业并配套负压集气系统，然后通过活性炭吸附处理后通过一根15m高排气筒排放（DA001）。未经收集的有机废气无组织排放。 3、噪声污染物 项目的主要噪声源为拉线机、打钉机、空压机、球柄定型机、空气压缩机械设备。项目噪声源均在车间内，车间设备噪声主要采用减震垫以及厂房隔声的方法处理。 4、固体废物污染物 固体废物主要为本项目固废主要为一般工业固废、危险废物及生活垃圾。 ①一般工业固废 一般工业固体废物为废尼龙线、废包装材料、废不合格品、废水性漆桶。废尼龙线、废包装材料、废不合格品经一般工业固体废物暂存场所临时贮存后定期外售。经查阅《国家危险废物名录》（2021年版）可知，废水性漆桶不直接列入危废名录。根据《危险废物鉴别标准》（GB5085.1~7）和《危险废物鉴别技术规范》（HJ 298）等予以鉴别，鉴别前按危废处置（收集暂存于危废间内，定期送至有资质单位集中处理）。 ②危险废物 危险废物主要包括废活性炭，废过滤棉，废油漆桶，废胶水盒，漆渣及不可回用废水。废活性炭，废过滤棉，废油漆桶，废胶水盒，漆渣及不可回用废水收集于危险废物暂存所，定期委托有资质的单位进行处理。 ③生活垃圾 收集后由环卫部门定期清运。

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： - 一、建设项目环境影响报告表主要结论 - 表4.1 项目污染防治措施结论 项目; 结论; 落实情况. 废水治理; 项目实行雨污分流排水体制，雨水经厂区雨水管网排至周边市政雨水管网；生活污水依托园区的化粪池预处理后接入市政污水管网纳入舒城县干汊河镇青三污水处理厂处理。喷漆过程中产生的水帘废水每天经泵抽送至一体化处理设备（处理工艺：絮凝沉淀，处理规模：10t/d）内，二级沉淀池内的上清液回用于水帘柜循环使用。一级沉淀池、二级沉淀池内的漆渣、沉渣定期收集作为危险废物处置；当水帘废水无法正常循环使用时，水帘废水全部作为危废处理，水帘废水每季度全部更换一次; 该项目实行雨污分流排水体制，雨水经厂区雨水管网排至周边市政雨水管网；生活污水依托园区的化粪池预处理后接入市政污水管网纳入舒城县干汊河镇青三污水处理厂处理。喷漆过程中产生的水帘废水每天经泵抽送至一体化处理设备（处理工艺：絮凝沉淀，处理规模：10t/d）内，二级沉淀池内的上清液回用于水帘柜循环使用。一级沉淀池、二级沉淀池内的漆渣、沉渣定期收集作为危险废物处置；当水帘废水无法正常循环使用时，水帘废水全部作为危废处理，水帘废水每季度全部更换一次. 废气治理; 喷涂生产线设置专用封闭涂装车间、封闭的涂胶工段，并配套负压集气系统，其中涂装房设置水帘+干式过滤棉对漆雾颗粒进行吸收和干燥后引出；与烘干工段、涂胶工段收集的有机废气一并引入1套二级活性炭吸附装置中处理，经处理后通过1根15m高排气筒（DA001）排放; 该项目喷涂生产线设置专用封闭涂装车间、封闭的涂胶工段，并配套负压集气系统，其中涂装房设置水帘+干式过滤棉对漆雾颗粒进行吸收和干燥后引出；与烘干工段、涂胶工段收集的有机废气一并引入1套二级活性炭吸附装置中处理，经处理后通过1根15m高排气筒（DA001）排放. 噪声治理; 选取优良、低噪生产设备；合理布局；采用厂房隔声、设备消声、减振等措施; 选取优良、低噪生产设备；合理布局；采用厂房隔声、设备消声、减振等措施，本项目厂界昼夜间噪声能够符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 固废治理; 一般工业固体废物：建设1处一般工业固体废物暂存间，位于1F厂房东南侧，建筑面积20m2，废零配件、不合格品、废包装材料等经一般工业固体废物暂存间临时贮存后定期资源外售；危险废物：已建设1处危险废物暂存间（位于2号厂房南侧，建筑面积10m2），废活性炭、漆渣、废过滤棉、废漆桶、废胶水盒等危废经危废暂存间暂存后定期交由有危废处理资质的单位处置；生活垃圾：集中收集后，交由环卫部门统一清运; 该项目建设1处一般工业固体废物暂存间，位于1F厂房东南侧，建筑面积20m2，废零配件、不合格品、废包装材料等经一般工业固体废物暂存间临时贮存后定期资源外售；建设1处危险废物暂存间（位于2号厂房南侧，建筑面积10m2），废活性炭、漆渣、废过滤棉、废漆桶、废胶水盒等危废经危废暂存间暂存后定期交由有危废处理资质的单位处置；生活垃圾集中收集后，交由环卫部门统一清运. 环评总结论; 该项目的建设符合国家的产业政策要求，项目用地符合当地规划和总体规划要求，该项目在生产过程中落实本评价提出的各项污染防治措施，认真履行“三同时”制度后，各项污染物均可实现达标排放，且不会降低评价区域原有环境质量功能级别。因而从环境保护的角度而言，该项目是可行的; /. 二、环境影响报告表审批决定 （一） 舒城骏诚运动用品有限公司年产50万支羽网球拍生产项目 位于舒城县干汊河镇南聚工业园，项目总投资1000万元，租赁 南聚工业园A区4号楼，面积2597.95平方米。主要生产工艺为： 将球柄、球杆、球头等零配件通过装配(涂胶)、喷涂、烘干、球拍框拉线、贴标、包装等工序加工，可实现年产50万支羽网球拍的生产能力(其中羽毛球拍40万支、网球拍10万支)。项目建设符合国家产业政策、区域环境政策和舒城县干汊河 镇总体规划要求。在全面落实环评文件提出的各项污染防治措施 和风险防范措施的前提下，结合专家审查意见，从环境管理角度， 原则同意项目按照安徽锦环环境科技有限公司编制的《报告表》 及本审批意见要求进行建设。 （二） 1、切实做好项目废气的有效收集和规范处置。设置专用封闭涂装车间、封闭涂胶工段，并配套负压集气系统，喷漆房漆雾颗粒经水帘+干式过滤棉处理后与烘干工段、涂胶工段收集的有机废气一并引入1套二级活性炭吸附装置中处理后，通过不低于15米高排气筒排放。确保VOCs、颗粒物排放满足企业报送的环评文本中提出的上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》(DB31/933-2015)中的标准要求，厂区内VOCs无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)中的标准要求。 2、严格按照“雨污分流，一口对外”的标准要求，规范雨、污管网建设。漆雾处理废水经自建污水处理设施处理后回用，不能回用废水作危废处理。生活污水经隔油池、化粪池预处理，达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准，并达到舒城县干汊河镇羽毛工业集中区污水处理厂接管要求后，排入舒城县干汊河镇羽毛工业集中区污水处理厂深度处理，达标排放。 3、规范空漆桶、空胶水盒、废过滤棉、废活性炭、漆渣、更换的水帘废水等危险废物的收集、暂存、处置和管理；切实做好废零配件、废尼龙线、废包装材料、不合格品等工业固废的综合利用或规范处置；生活垃圾统一纳入城乡环卫一体化管理，日产日清。 4、切实做好球柄定型机、打钉机、空气压缩机等噪声源强的减振、降噪及其生产车间封闭，强化企业内部环境管理，规范操作行为，确保厂界环境噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准，敏感点执行2类标准。 5、切实做好环境风险防范措施的落实，规范建设化学品仓 库、应急池、消防池等应急防范设施，及时编报环境应急预案，注重应急演练，强化风险防范。 6、 项目单位须严格按照六安市生态环境局批复的烟(粉) 尘： 0.0565吨/年、 VOCs:0 . 1851 吨/年总量指标要求组织生产、治污，不得以任何理由超总量排污。 （三） - 项目建设过程中应严格执行环境保护“三同时”制度，依据 《固定污染源排污许可分类管理名录》和《排污许可证申请与核 发技术规范》要求，办理排污许可证(含简化、登记),不得无证排污。项目竣工试运行和污染治理设施同步投入运转正常后，建设单位应当按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》,对 配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后，项目方可正式投入生产或者使用。 - 按照安徽省生态环境厅《关于进一步做好排污单位自行 监测和监督性监测工作及信息公开的通知》(皖环函〔2019〕805 号)文件和《排污许可证申请与核发技术规范》、《排污单位自行监测技术指南》要求，开展自行监测工作。 - 在项目建设运营过程中，建设单位须自觉接受我局的日常监督管理，进一步规范企业内部环境管理。 （四） 干汊河镇人民政府负责对该项目实施属地管理，县生态环境 保护综合行政执法大队、县生态环境监测站分别负责日常环境监察和监督性监测等工作。 三、项目环保投资、验收“三同时”概况 根据建设项目环境保护“三同时”原则，环保措施应与主体工程同步实施。 厂区实际总投资1000万元，环保工程投资30万元，占项目总投资的3%，本项目污染防治措施及投资概算表与实际情况对照见下表： 表4.2项目现阶段实际环保投资及“三同时”落实情况一览表 单位：万元 类别; 环评申报环保工程内容; 计划环保投资(万元); 实际投入环保工程内容; 现阶段环保投入（万元）. 废水治理; 生活污水; 依托南聚工业园已建化粪池及排水系统; 0; 依托南聚工业园已建化粪池及排水系统; 0. 生产废水; 水帘柜、一体化处理设备（处理工艺：絮凝沉淀，处理规模：10t/d）; 5.5; 水帘柜、一体化处理设备（处理工艺：絮凝沉淀，处理规模：10t/d）; 7. 废气治理; 有机废气、漆雾颗粒; 喷涂生产线设置专用封闭涂装车间、封闭的涂胶工段，并配套负压集气系统，其中涂装房设置水帘+干式过滤棉层对漆雾颗粒进行吸收和干燥后引出后与烘干工段、涂胶工段收集的有机废气一并引入1套二级活性炭吸附装置中处理，经处理后通过1根15m高排气筒（DA001）排放; 14; 喷涂生产线设置专用封闭涂装车间、封闭的涂胶工段，并配套负压集气系统，其中涂装房设置水帘+干式过滤棉层对漆雾颗粒进行吸收和干燥后引出后与烘干工段、涂胶工段收集的有机废气一并引入1套二级活性炭吸附装置中处理，经处理后通过1根15m高排气筒（DA001）排放; 17. 噪声治理; 噪声设备配套减震、减噪措施、厂房隔音; 2; 噪声设备配套减震、减噪措施、厂房隔音; 3. 固废治理; 一般工业固废：建设1处一般工业固体废物暂存间，位于包装区南侧，建筑面积20m2，废边角料、除尘器收集的打磨粉尘、不合格品、废包装料等经一般工业固体废物暂存间临时贮存后定期资源外售; 0.5; 一般工业固废：建设1处一般工业固体废物暂存间，位于包装区南侧，建筑面积20m2，废边角料、除尘器收集的打磨粉尘、不合格品、废包装料等经一般工业固体废物暂存间临时贮存后定期资源外售; 3. 危险固废：已建设1处危险废物暂存间（位于2号厂房南侧，建筑面积10m2），废活性炭、漆渣、废过滤棉等危废经危废暂存间暂存后交由有危废处理资质的单位处置; 危险固废：已建设1处危险废物暂存间（位于2号厂房南侧，建筑面积10m2），废活性炭、漆渣、废过滤棉等危废经危废暂存间暂存后交由有危废处理资质的单位处置. 生活垃圾：经垃圾桶收集后交由环卫部门清运处置; 生活垃圾：经垃圾桶收集后交由环卫部门清运处置. 环保投资合计; 22; 30.

表五

验收监测质量保证及质量控制： 1、监测分析过程中的质量保证和质量控制 本次验收监测采样及分析过程均严格按照《环境空气监测质量保证手册》及《环境监测技术规范》等要求进行，实施全程序质量控制。具体质控要求如下： （1） 及时组织监测人员到现场勘察，进行现场点位确认。 （2） 根据现场勘察的情况，按照《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000）、《固定污染源监测技术规范》（HJ/T 397-2007）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008），编制现场监测方案和现场监测实施方案。 （3） 使用的标准方法均为现行有效的方法，且方法最低检出限能满足各项监测因子的最高质量标准。 （4） 所有的监测人员均能持证上岗，对监测过程中涉及的重要技术环节进行了严格的培训。 （5）实验室分析仪器均经过省级计量部门鉴定，保证了监测数据的准确性和代表性。 （6） 数据进行三级审核（室主任审核、质量负责人复审、技术负责人签发）。 （7） 样品的采集、运输均按相关的技术规范要求进行。 （8） 样品分析质量控制： 用空白值、标准曲线的相关、截距、斜率评价实验过程的一致性。 2、监测分析方法 表5.1 监测分析方法一览表 样品类别; 检测项目; 检测方法; 检出限. 废气 （有组织）; 非甲烷总烃; 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017; 0.07mg/m³. 颗粒物 （低浓）※; 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定重量法 HJ836-2017; 1.0mg/m³. 废气 （无组织）; 非甲烷总烃; 环境空气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定直接进样气相色谱法 HJ 604-2017; 0.07mg/m³. 颗粒物※; 总悬浮颗粒物(TSP) 环境空气总悬浮颗粒物的测定 重量法 HJ 1263-2022; 0.168mg/m3. 噪声; 厂界噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008; /.

表六

验收监测内容 # （1）无组织废气 表6.1无组织监测方案 废气名称; 厂界无组织废气; 厂区内无组织废气. 监测点位; 项目区上风向厂界设1个点位、下风向厂界设3个点位; 厂房门窗或通风口排放口外1m，距离地面1.5m以上. 监测因子; 颗粒物、非甲烷总烃; 非甲烷总烃. 监测频次; 连续监测2天，每天采样3次; 连续监测2天，每天采样3次. 执行标准; 《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表3中无组织浓度监控限值要求; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）. - （2）有组织废气 - 表6.2有组织监测方案 废气名称; 调漆及喷漆工段废气; 烘干工段废气. 监测点位; 喷漆配套处理设施进、出口（DA001）; 烘干配套处理设施进、出口（DA001）. 监测因子; 颗粒物; 非甲烷总烃. 监测频次; 连续监测2天，每天采样3次; 连续监测2天，每天采样3次. 执行标准; 《大气污染物综合排放标准》（上海DB31/933-2015）表1中有组织限值浓度要求; 《大气污染物综合排放标准》（上海DB31/933-2015）表1中有组织限值浓度要求. - （3）噪声 表6.3噪声监测方案 监测点位名称; 项目四至厂界1m及敏感点各设1个点位. 监测量; LA（eq）. 监测频次; 连续监测2天，每天昼、夜间各监测1次. 执行标准; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，周围敏感点噪声执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中2类标准. 图6.1 项目区监测点位图

表七

一、验收监测期间生产工况记录 项目区在监测期间正常生产，各环保设施运行正常，通过现场勘察，项目区环保设施均在正常工作，未发现任何环保设备无故停止运行，同时，本次验收记录了2023年3月16日、17日两天的生产工况。 表7.1 项目区生产工况表 日期 项目; 3月16日; 3月17日. 环评申报时生产能力 （按年生产300日计）; 羽毛球拍40万支/年、网球拍10万支/年. 实际生产能力 （按年生产300日计）; 羽毛球拍40万支/年、网球拍10万支/年. 实际产量（日）; 羽毛球拍1133支/d、网球拍283支/d; 羽毛球拍1160支/d、网球拍290支/d. 生产负荷（％）; 85%; 87%. 二、验收监测结果 （1）噪声监测结果与分析 表7.2 噪声监测结果统计表 样品类别; 噪声. 检测日期; 检测点位; 检测结果 dB（A）. 昼间Leq; 夜间Leq. 2023.3.16; 东厂界外1m处; 56; 46. 南厂界外1m处; 54; 47. 西厂界外1m处; 54; 47. 北厂界外1m处; 54; 47. 中心村庄; 52; 45. 2023.3.17; 东厂界外1m处; 54; 46. 南厂界外1m处; 54; 46. 西厂界外1m处; 54; 45. 北厂界外1m处; 54; 46. 中心村庄; 54; 46. 根据上表可知，在验收监测期，因此本项目昼间噪声排放均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值，周围敏感点噪声满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中2类标准。 （2）废气监测结果分析 废气主要为颗粒物和非甲烷总烃。 ①：有组织 表7.3 有组织废气检测结果 采样点位; 检测项目; 采样日期; 实测浓度 （mg/m³）; 排放速率 （kg/h）; 排气筒高度（m）. 喷漆及烘干配套处理设施进口; 颗粒物; 2023/3/16; 第一次; 35; 0.565; 25. 第二次; 32; 0.521. 第三次; 41; 0.674. 2023/3/17; 第一次; 33; 0.566. 第二次; 38; 0.656. 第三次; 41; 0.698. 非甲烷总烃; 2023/3/16; 第一次; 34.6; 0.559; 25. 第二次; 33.9; 0.552. 第三次; 33.1; 0.544. 2023/3/17; 第一次; 34.7; 0.595. 第二次; 33.6; 0.580. 第三次; 32.5; 0.553. 喷漆及烘干配套处理设施进口; 颗粒物; 2023/3/16; 第一次; ＜20; /; 25. 第二次; ＜20; /. 第三次; ＜20; /. 2023/3/17; 第一次; ＜20; /. 第二次; ＜20; /. 第三次; ＜20; /. 非甲烷总烃; 2023/3/16; 第一次; 3.03; 0.0477. 第二次; 3.01; 0.0479. 第三次; 3.02; 0.0485. 2023/3/17; 第一次; 3.13; 0.0507. 第二次; 3.14; 0.0512. 第三次; 3.08; 0.0493. 根据监测报告可知，实际营运过程中，喷漆配套处理设施进口颗粒物实测平均浓度为36.7mg/m3、平均排放速率0.508kg/h；烘干配套处理设施进口非甲烷总烃实测平均浓度为33.7mg/m3、平均排放速率0.564kg/h；喷漆配套处理设施出口颗粒物实测浓度＜20mg/m3；烘干配套处理设施出口非甲烷总烃实测平均浓度为3.07mg/m3、平均排放速率0.0492kg/h，处理效率为90.9%。颗粒物及非甲烷总烃排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（上海DB31/933-2015）表1中有组织限值浓度要求。 ②：无组织 表7.4.1 厂界无组织数据监测结果 检测项目; 采样日期; 排放浓度（mg/m³）. 上风向G1; 下风向G2; 下风向G3; 下风向G4. 颗粒物; 2023/3/16; 第一次; 0.137; 0.280; 0.260; 0.253. 第二次; 0.182; 0.285; 0.278; 0.248. 第三次; 0.195; 0.282; 0.252; 0.277. 2023/3/17; 第一次; 0.123; 0.257; 0.280; 0.237. 第二次; 0.215; 0.277; 0.265; 0.235. 第三次; 0.217; 0.258; 0.245; 0.248. 非甲烷总烃; 2023/3/16; 第一次; 0.46; 0.55; 0.56; 0.58. 第二次; 0.47; 0.56; 0.56; 0.57. 第三次; 0.44; 0.58; 0.55; 0.55. 2023/3/17; 第一次; 0.48; 0.56; 0.58; 0.56. 第二次; 0.44; 0.58; 0.55; 0.55. 第三次; 0.45; 0.56; 0.57; 0.58. 表7.4.2 厂区无组织数据监测结果 检测项目; 采样日期; 排放浓度（mg/m³）. 厂房门窗或通风口排放口外1m,距离地面1.5m以上. 非甲烷总烃; 2023/3/16; 第一次; 0.78. 第二次; 0.74. 第三次; 0.76. 2023/3/17; 第一次; 0.76. 第二次; 0.71. 第三次; 0.72. 根据监测报告可知，实际营运过程中，厂界非甲烷总烃无组织排放最大浓度为0.58mg/m3，排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表3中无组织浓度监控限值要求。厂区非甲烷总烃无组织排放最大浓度为0.78mg/m3，排放浓度满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）中附录A中无组织排放限值。 （3）总量核算 表7.5 大气污染物总量对比一览表 污染物; 烟（粉）尘; VOCS. 环评申报量（t/a）; 0.0565; 0.1851. 实际排放量（t/a）; 0.0391; 0.1181. 达标性; 达标; 达标. 根据环评报告和总量核定表，本项目VOCs总量指标为0.1851t/a；烟（粉）尘总量指标为0.0565t/a 根据验收监测期间监测结果及实际工况，折满负荷生产工况后，核算现阶段烟（粉）尘最大排放量为0.0391t/a、VOCS最大排放量为0.1181t/a，项目污染物排放满足总量控制要求。

表八

验收监测结论： - 环境保护设施调试结果 废水：废水主要为生活污水。项目实行雨污分流排水体制，雨水经厂区雨水管网排至周边市政雨水管网；生活污水依托园区的化粪池预处理后接入市政污水管网纳入舒城县干汊河镇青三污水处理厂处理。 废气：本项目产生的废气主要是涂胶过程中产生的有机废气，调漆、喷漆及烘干工段产生的有机废气、漆雾颗粒。项目组装过程中对零配件涂胶粘连进行加固时产生有机废气，运营过程中对涂胶工段封闭，配套负压集气系统，然后通过二级活性炭吸附处理后通过一根15m高排气筒排放（DA001）。未经收集的有机废气及漆雾颗粒无组织排放。项目涂装作业由喷漆房、烘干房组成，喷漆房兼用于调漆作业。喷漆房配套水帘柜+过滤棉层对喷漆作业漆雾颗粒进行吸收，喷漆房、烘干房均密闭作业并配套负压集气系统，然后通过活性炭吸附处理后通过一根15m高排气筒排放（DA001）。未经收集的有机废气无组织排放。 根据安徽国环检测技术有限公司出具的监测报告：喷漆配套处理设施进口颗粒物实测平均浓度为36.7mg/m3、平均排放速率0.508kg/h；烘干配套处理设施进口非甲烷总烃实测平均浓度为33.7mg/m3、平均排放速率0.564kg/h；喷漆配套处理设施出口颗粒物实测浓度＜20mg/m3；烘干配套处理设施出口非甲烷总烃实测平均浓度为3.07mg/m3、平均排放速率0.0492kg/h，处理效率为90.9%。颗粒物及非甲烷总烃排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（上海DB31/933-2015）表1中有组织限值浓度要求；根据监测报告可知，实际营运过程中，厂界非甲烷总烃无组织排放最大浓度为0.58mg/m3，排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表3中无组织浓度监控限值要求。厂区非甲烷总烃无组织排放最大浓度为0.78mg/m3，排放浓度满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）中附录A中无组织排放限值。 噪声：通过对项目区厂界噪声检测可知，厂区昼间噪声值总体范围在52~56dB（A）之间，夜间噪声值总体范围在45~47dB（A）之间，噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008)中的3类标准。 固体废物：厂房内设置一般工业固废暂存场所，一般工业固废分类收集，合理处置；厂房内新建危险废物暂存间，危险废物分类收集，合理处置；生活垃圾由环卫部门清运，厂区做好垃圾的日产日清工作。 综上所述，项目区废水、废气、噪声、固体废物污染防治措施安装到位，满足竣工环境保护验收要求，可提出竣工环境保护验收合格的意见。 二、结论 舒城骏诚运动用品有限公司年产50万支羽网球拍生产项目已按照国家有关建设项目环境管理法规要求，进行了环境影响评价，工程相应的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，基本符合“三同时”的要求。建设内容组成不涉及重大变动，已按照《排污许可管理办法（试行）》和《固定污染源排污许可分类名录》（2019年版）完成排污许可登记，符合《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定，现场检查符合验收条件。 生产调试期间，委托安徽国环检测技术有限公司现场监测，各类环保设施运行正常，满足验收监测技术规范要求。监测结果具有代表性。